# SOVINTOSOPIMUS  OHJELMISTOTOIMITUKSESTA

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-toimitus ei ole toteutunut kaikilta osin alun perin suunnitellulla tavalla, mutta sopijapuolet haluavat kuitenkin saattaa hankkeen päätökseen yhteisymmärryksessä ja laativat tässä toimituksen spesifikaatiot uudelleen (sopimuksen liitteeksi 1). Tässä tapauksessa puuttuu toimituksesta vain yksi oleellinen osakokonaisuus, jonka toimituksen jälkeen tilaaja pääsee suorittamaan lopputarkastusta.

Sopimuspohjan kaikki kohdat tulee tarkistaa ja muuttaa vastaamaan käytännön tilannetta; on myös huomioitava, että yhden sopimuskohdan muuttaminen yleensä vaikuttaa myös sopimuksen muihin lausekkeisiin ja lisämuutokset ovat tällöin tarpeen.

HUOM.! Tämä sopimuspohja ei sovellu käytettäväksi käytännön tilanteisiin ilman sopimusjuridisen asiantuntijan tarkistusta ja korjauksia.

# Draft 0.1 – __.__.20__

# SOVINTOSOPIMUS  OHJELMISTOTOIMITUKSESTA

# Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat

YRITYS Oy Keskitie 1 A, 00100 Helsinki, Y-tunnus 123456-7, (jäljempänä ”Ostaja” tai sopijapuoli) ja

IT COMPANY Ltd Oy, Tiekatu 1, 00100 Helsinki, Y-tunnus 1234567-8, (jäljempänä ”Myyjä” tai sopijapuoli).

# Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Sopijapuolet ovat käynnistäneet vuonna 20__ Ostajan IT-infrastruktuuriin ja web-kauppaan liittyvän ohjelmistotoimitushankkeen (jäljempänä ”Toimitus”), joka on vielä joulukuussa 20__ keskeneräinen erinäisistä syistä johtuen. Sopijapuolet määrittelevät tämän sopimuksen Liitteessä 1 toimituksen lopullisen sisällön, toimivuuskriteerit ja nykyisen valmiusasteen.

Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella Toimituksen loppuunsaattamisesta ja Liitteen 1 mukaisesta toimituksesta seuraavaa.

- Myyjän velvollisuudet

3.1 Myyjä toimittaa Ostajalle seitsemän (7) päivän kuluessa tämän sopimuksen 				allekirjoituksesta ohjelmistokoodit ja muun materiaalin, jolla Liitteessä 1 määritelty 			”XYZ”-ominaisuus saadaan liitettyä Ostajan IT-infrastruktuuriin ja Toimitukseen 			toimivana osakokonaisuutena. Myyjän ”XYZ”-osatoimituksen jälkeen Ostaja aloittaa 			koko Toimituksen hyväksymistarkastuksen.

3.2 Myyjä korjaa Ostajan hyväksymistarkastuksessa esiintuomat ja yksilöidyt Toimituksen 		 oleelliset virheet ja puutteet viipymättä. Virheinä pidetään poikkeamia Liitteessä 1 			määritellyistä toiminnallisuuksista. Ostaja ilmoittaa Toimituksen hyväksymistarkastuksessaan 		löytämänsä mahdolliset virheet Myyjälle viimeistään 15.1.20__ ja Myyjä on velvollinen 			korjaamaan ilmoitetut virheet viimeistään 30.1.20__.

3.3 Onnistuneiden virheenkorjausten jälkeen on Ostaja velvollinen antamaan Toimitukselle 		viipymättä hyväksynnän. Ostajan hyväksynnän jälkeen Myyjä toimittaa Ostajalle 			Toimitukseen liittyvät ohjelmistojen lähdekoodit ja kaiken muun teknisen dokumentaation.

4. Maksut Myyjälle

4.1 Ostaja on aiemmin maksanut Myyjälle 10.000,- euroa + alv.

4.2 Ostaja maksaa Myyjälle 10.000,- euroa + alv kolmen päivän kuluttua siitä kun Myyjä 		toimittanut ja toteuttanut onnistuneesti yllä kohdassa 3.1 määritellyn XYZ –ominaisuuden	Toimitukseen.

4.3 Ostaja maksaa Myyjälle 10.000,- euroa + alv kolmen päivän kuluttua siitä, kun Myyjä on 		suorittanut kohdan 3.2 mukaiset virheenkorjaukset sekä toimittanut Ostajalle yllä kohdassa 		3.3 määritellyn aineiston.

## 5.   Immateriaalioikeudet

Ostajalle toimitettujen ohjelmistojen ja muun Toimituksen dokumentaation kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Ostajan omaisuutta, sen jälkeen kun Ostaja on maksanut kohdassa 4.3 määritellyn Toimituksen loppukauppahinnan Myyjälle.

# 6. Muut sopimusmääräykset

6.1 		Voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa siihen saakka kun molemmat sopijapuolet ovat täyttäneet tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

6.2		Koko sopimus

Tämä sopimus kumoaa sopijapuolten kaikki aiemmat Toimitukseen liittyvät sopimukset, määrittelyt, kirjeenvaihdon ja muut lausumat.

6.3 		Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei pystytä neuvotteluteitse ratkaisemaan ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa

# 7. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille.

Paikka: 	Helsinki				Helsinki

Aika:		15.12.20__				15.12.20__

____________				_____________

IT Company Ltd Oy 			Yritys Oy

LIITE 1

xxxxxxx

yyyyyyyy

zzzzzzzzzzz